PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2025 m. 	         d. sprendimu Nr. T1-

# MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

INVESTICIJŲ PROGRAMA 2025–2027 METAMS

Mažeikių rajono savivaldybės investicijų programa 2025–2027 metams (toliau – Investicijų programa) parengta, norint įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius.

Siekiama didinti Savivaldybės konkurencingumą ir patrauklumą, sudaryti palankias sąlygas verslui kurti ir plėtoti, investicijoms pritraukti, skatinti tvarų daugiarūšį judumą, aplinkos tausojimą, perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos.

Būtina išnaudoti kitus finansavimo šaltinius projektams įgyvendinti – pasinaudoti valstybės teikiamomis galimybėmis, Europos Sąjungos struktūriniais fondais ir programomis, Europos ekonominės erdvės, Norvegijos ir kitų finansinių mechanizmų programų lėšomis. Savivaldybė planuoja įgyvendinti 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano susisiekimo, turizmo, aplinkos, švietimo, sveikatos, socialinės srities projektus, panaudodama Europos Sąjungos paramos pažangos lėšas.

Investicijų programos uždaviniai ir priemonės:

01-01-01 uždavinys „Įgyvendinti investicinius projektus ir užtikrinti projektų rengimą“.

Uždavinio realizavimas apima Europos Sąjungos, valstybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo procesą ir šiam procesui vykdyti reikalingų dokumentų rengimą, naudojimąsi konsultavimo paslaugomis. Tai projektų įgyvendinimo planų, projektinių pasiūlymų, paraiškų, investicinių projektų, galimybių studijų, techninių projektų ir kitų dokumentų, reikalingų finansinei paramai gauti, rengimas. Turint reikalingus projektų dokumentus, didėja galimybė sėkmingai dalyvauti įvairiose programose pagal skirtingas investavimo sritis, pritraukti Europos Sąjungos, valstybės ir kitų finansinių mechanizmų lėšas.

01-01-01-01 priemonė „Paraiškų ir kitų dokumentų rengimas, konsultavimo paslaugos“.

Lėšos reikalingos valstybės, Europos Sąjungos, kitų finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti. Planuojama rengti projektų įgyvendinimo planus, investicinius projektus, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus. Dokumentų parengimas itin reikalingas projektų finansavimui gauti pagal 2022–2030 metų Telšių regiono plėtros planą.

01-01-01-08 priemonė „Daugiabučių gyvenamųjų namų ir Savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“.

Įrengtų saulės elektrinių pagal įgyvendintus projektus „Mažeikių rajono savivaldybės saulės fotoelektrinė“ ir „Nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos poreikiams panaudojimas“ eksploatavimo paslaugoms apmokėti 2025–2027 m. reikės 62 617,50 Eur. Reikalinga parengti ir patvirtinti Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitą. Numatoma sutarties vertė – 520,30 Eur.

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, siekiama skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą investuojant į savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimą, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį viešojo sektoriaus pastatuose bei didinti šių pastatų energinį naudingumą. Savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-277 „Dėl pritarimo rengti projektus Mažeikių rajono savivaldybės viešiesiems pastatams“ nuspręsta modernizuoti 3 Mažeikių rajono savivaldybės viešuosius pastatus: Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ pastatą, esantį V. Burbos g. 8, Mažeikiuose, administracinius pastatus, esančius Laisvės g. 8 ir Laisvės g. 39, Mažeikiuose. Energetiniai šių pastatų auditai parengti. 2025 m. vasario mėn. planuojamas kvietimas „Viešųjų pastatų (savivaldybių) atnaujinimas“. Numatoma kvietimo suma – 49 mln. Eur.

2025 m. planuojama parengti Sodų pagrindinės mokyklos modernizavimo techninį projektą.

Savivaldybės taryba 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-235 patvirtino Mažeikių miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą (toliau – programa). Mažeikių mieste numatomi šie energinio efektyvumo didinimo kvartalai:

- Ventos – apribotas Pavenčių, Naftininkų, Žemaitijos ir Taikos gatvėmis;

- Kalnėnų – apribotas Pavenčių, Melioratorių, Skuodo, Žemaitijos ir Taikos gatvėmis;

- Gabijos – apribotas Žemaitijos, Ventos, Gamyklos ir Sodų gatvėmis;

- Sodų – apribotas Naftininkų, Žemaitijos ir Sodų gatvėmis.

Programos administratorė – Savivaldybės administracija – teisės aktų nustatyta tvarka turi organizuoti investicijas į energinį efektyvumą didinančias ir kitas priemones pagrindžiančių investicijų projektų parengimą, derinimą ir tvirtinimą.

2025–2027 m. numatoma įsigyti dviejų kvartalų (Gabijos ir Sodų) dalinius techninius projektus, pradėti vykdyti rangos darbus. Numatoma tvarkyti žaliąsias teritorijas, įrengti socialinę ir atnaujinti nusidėvėjusią inžinerinę infrastruktūrą.

01-01-01-20 priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu)“.

Mažeikių rajono savivaldybės tarybai pritarus, įgyvendinami projektai arba jie finansuojami iš dalies, prisidedant prie įgyvendinamų vietos projektų pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės (toliau – ŠVLVVG) 2024–2027 metų vietos plėtros strategiją.

ŠVLVVG numato priemonei „Palaikyti Mažeikių rajono bendruomenių aktyvumą, sumanumą, iniciatyvumą ir socialinį atsakingumą“ skirti 81,1 tūkst. Eur paramos sumą (90 proc. paramos intensyvumas), 2025 m. reikėtų 10 proc. prisidėjimo – 9,1 tūkst. Eur.

Priemonei „Tvarios ir patrauklios viešosios infrastruktūros kūrimas, skatinant kultūros plėtrą, švietimo ir socialinės įtraukties iniciatyvas, gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą vietos lygmeniu“ numatoma skirti 400,0 tūkst. Eur paramos sumą (40 proc. paramos intensyvumas), prisidėti reikėtų 2025–2026 metais 60 proc. – 600,0 tūkst. Eur.

Priemonei „Skatinti darnią plėtrą ekonomikoje ir aplinkosaugoje, puoselėti gamtos, kultūros paveldą bei įtraukųjį turizmą“ numato skirti 80,0 tūkst. Eur paramos sumą (95 proc. paramos intensyvumas), 2026 metais reikėtų 5 proc. prisidėjimo – 4,3 tūkst. Eur.

01-01-01-22 priemonė „Kiti projektai, kurių pareiškėja yra ne tik Mažeikių rajono savivaldybės administracija“.

2023-10-11 su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta sutartis Nr. MSK-815 projektui „Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybių unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ rengti ir įgyvendinti su partneriu Telšių rajono savivaldybe. Savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-218 pritarė projektui įgyvendinti. Į elektroninę erdvę bus perkelti Mažeikių rajone esančių 21 kapinių inventorizavimo duomenys, atlikta integracija su paslaugai teikti būtinomis informacinėmis sistemomis, taip pagerinant su kapinėmis susijusių paslaugų teikimą, atveriant visus duomenis gyventojams ir skaidrinant laidojimo ir kapinių administravimo procesus. Bendra projekto vertė 313,6 tūkst. Eur. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 1,8 tūkst. Eur. Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto veiklų vykdymo pabaiga 2026-04-30. Paslaugos teikėjas 2024-07-30 raštu informavo Savivaldybės administraciją, kad planuoja objektą perduoti ir veiklas atlikti anksčiau, nei numatyta sutartyje. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamo projekto patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, todėl bus grąžintos į savivaldybės biudžetą. Paslaugos metinis palaikymo mokestis yra 1460,13 Eur (kasmet).

Savivaldybės taryba 2023 lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-333 pritarė projektui „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ (Spiečius) įgyvendinti. 2023-12-12 pasirašyta partnerystės sutartis MSK-1018 su projekto vykdytoju – VšĮ Inovacijų agentūra. Savivaldybės, kaip partnerės, prisidėjimas – 15 proc. (po 3217,24 Eur kamet). Projektas įgyvendinamas 36 mėn. – iki 2026 m. pabaigos. Kiekvienais projekto įgyvendinimo metais Savivaldybėje suformuojama 10–12 verslų grupė (verslas turi būti ne senesnis nei 3 metai), kuriai teikiamos mentorystės, ekspertinės konsultacijos, verslo partnerysčių mezgimo ir inkubavimo paslaugos iki einamųjų metų pabaigos. Iš viso numatyta, kad projekte dalyvaus ne mažiau kaip 30 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, kurių išgyvenamumas praėjus vieniems metams po projekto bus ne mažesnis kaip 95 proc.

Savivaldybės taryba 2024 m. gegužės 30 sprendimu Nr. T1-179 pritarė projektui „Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro pastato pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ rengti, įgyvendinti ir finansuoti. Projekto vykdytojas – Mažeikių kultūros centras. 2024-11-29 Mažeikių kultūros centras su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį. Bendra projekto vertė – 996 569,48 Eur. Projektui skirta 637 803,47 Eur ES finansavimo lėšų, projekto vykdytojo lėšos – 358 766,01 Eur (36 proc.). Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2026-11-30.

Projekto tikslas – pritaikyti Mažeikių kultūros centrą įvairių grupių poreikiams, siekiant pagerinti kultūros paslaugų kokybę ir padidinti lankytojų srautus. Projekto įgyvendinimo metu bus

atlikti Mažeikių kultūros centro pastato remonto darbai, padaryta prieduobė keltuvui, atnaujintos lietaus nuvedimo ir kanalizacijos sistemos, įsigyta įranga: didžiosios salės apšvietimo, garso, kino ir vaizdo sistemos, du keltuvai neįgaliesiems ir keltuvas dekoracijoms į didžiąją salę.

Pagal Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektą nuo 2025 metų numatoma įrengti amfiteatrą, stovyklavietę ir pavėsinę, sutvarkyti objekto dokumentaciją. Planuojamas asignavimų poreikis – 268 210,62 Eur.

Priemonės lėšomis finansuojami ir kiti biudžetinių, viešųjų įtaigų ir (ar) Savivaldybės kontroliuojamų įmonių projektai, kurių nėra galimybės suplanuoti einamaisiais metais ir kuriems kvietimai teikti paraiškas pasirodo programos įgyvendinimo metu, taip pat projektai ir programos, kuriems įgyvendinti yra pritarta Savivaldybės tarybos ir (ar) komitetų posėdžiuose. Projektai gali būti finansuojami Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir (ar) kitų finansinių mechanizmų lėšomis.

Paskelbus sporto bazių pagerinimo projektų kvietimą, Mažeikių sporto mokykla planuoja teikti paraišką Nacionalinei sporto agentūrai prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dėl Mažeikių sporto mokyklos sporto bazės pagerinimo.

01-01-01-24 priemonė „Europos ekonominės erdvės, Norvegijos, kitų finansinių mechanizmų ir bendradarbiavimo per sieną programų projektai“.

Planuojama dalyvauti 2021–2030 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio bendradarbiavimo per sieną programose.

2024-03-15 pasirašyta Partnerystės sutartis projektui „Mobiliųjų daugiafunkcių paslaugų koncepcijos kūrimas socialiai pažeidžiamoms grupėms Livanuose ir Mažeikiuose“ įgyvendinti kartu su Latvijos Livani savivaldybe. 2025 m. planuojama įsigyti socialinių tyrimų, mokymų, su renginiais susijusias paslaugas. Bus nupirkta transporto priemonė socialinei rūpybai. Mažeikių rajono savivaldybės projekto vertė – 219 751,25 Eur, Savivaldybės įnašo dalis – 43 950,25 Eur (20 proc.). Planuojama projektų veiklų įgyvendinimo pabaiga 2026 m. I ketv.

01-01-01-25 priemonė „Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“.

Savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-217 pritarė Mažeikių miesto               2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projektui ir nuspendė prisidėti prie strategijos įgyvendinimo 7,5 proc. savivaldybės biudžeto lėšomis.

01-01-02 uždavinys „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, diegiant eismo saugos priemones bei mažinant anglies dioksido išmetimą“.

Tam, kad būtų užtikrintas investicijų pritraukimas bei planingas reikalingų finansinių srautų panaudojimas rajono visų rūšių draugiško aplinkai transporto ir priemonių, skirtų poveikiui aplinkai sušvelninti, diegimas, būtina išnaudoti įvairius finansavimo šaltinius, pasinaudoti valstybės teikiamomis investicijomis, Europos Sąjungos struktūriniais fondais bei kitomis finansavimo galimybėmis.

01-01-02-01 priemonė „Darnaus judumo priemonių diegimas Mažeikiuose“.

Savivaldybė nuo 2024 m. įgyvendina ir planuoja įgyvendinti 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano susisiekimo srities projektus, panaudodama Europos Sąjungos paramos pažangos lėšas:

- Projektas „Dviračių takų Mažeikių m., V. Kudirkos ir Žemaitės gatvėse įrengimas“.

Projekto tikslas – Mažeikių miesto V. Kudirkos ir Žemaitės gatvėse įrengti dviračių takus, apšvietimą bei mažąją architektūrą, dviračių remonto stotelę.

Planuojama projekto vertė – 853 868,48 Eur, iš jų 721 348,00 Eur ES skiriamos lėšos (84,48 proc.) ir 132 520,48 Eur (15,52 proc.) savivaldybės biudžeto lėšos. Projektų veiklų pradžia 2024 m., pabaiga – 2029 m.

- Projektas „Ventos upės pėsčiųjų-dviračių tilto įrengimas“.

Projekto tikslas – įrengti pėsčiųjų ir dviračių tiltą per Ventos upę, kuris sujungs Mažeikių miesto dviračių taką su Daubarių k. ir Krucių k. Planuojama įrengti apšvietimą, dviračių remonto stotelę ir pan.

Projekto vertė – 301 438,67 Eur, iš jų 256 222,87 Eur ES lėšos ir 45 215,80 Eur savivaldybės biudžeto lėšos. Numatoma projektų veiklų pradžia 2025 m., pabaiga – 2029 m.

3. Projektas „Viešojo transporto priemonių informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas Mažeikiuose“.

Projekto tikslas – 20 viešojo transporto autobusų įdiegti skaitmeninius ekranus, kuriuose būtų teikiama informacija apie transporto priemonės judėjimo maršrutą ir grafiką. Analogiška informacija realiame laike atsispindėtų ir šių transporto priemonių sustojimo stotelėse (24 stotelės).

Projekto įgyvendinimas planuojamas su partneriu – UAB „Mažeikių autobusų parkas“.

Planuojama projekto vertė – 474 359,37 Eur, iš jų 396 162,00 Eur ES skiriamos lėšos (83,52 proc.) ir 78 197,37 Eur (16,48 proc.) savivaldybės biudžeto lėšos. Projektų veiklų pradžia 2024 m., pabaiga – 2029 m. I ketv.

4. Projektas „Dviračių, pėsčiųjų takų jungčių tarp esamų takų Mažeikių mieste įrengimas“.

Projekto tikslas – atnaujinti ir įrengti kompleksinį pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą Mažeikių mieste: Pavenčių g. – 400 m, Žemaitijos g. – 205 m, Birutės g. – 700 m, Sienos g. – 600 m, Pervažos g. – 430 m, Židikų g. – 643 m, Žagarėlės g. (su dalimi Pumpurų g.) – 1710 m, Montuotojų g. – 845 m, Naujoji g. – 450 m, Naftininkų g. – 550 m, Laisvės g. – 1890 m, Aitvaro g. – 180 m, Draugystės g. – 736 m, Taikos g. – 315 m, Kalnėnų g. – 545 m, Varduvos g. – 780 m, Kudirkos g. – 250 m.

Planuojama projekto vertė – 6 676 282,00 Eur, iš jų 5 674 840,00 Eur ES skiriamos lėšos ir 1 001 442,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos. Numatoma projektų veiklų pradžia 2025 m. II ketv., pabaiga – 2029 m. I ketv.

5. Projektas „Mažeikių miesto vakarinio aplinkkelio dalies (Mažeikių m., Troškučių g.) dviračiams skirtos infrastruktūros įrengimas“.

Projekto tikslas – Mažeikių mieste, Troškučių g., įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą ir mažąją architektūrą su dviračių remonto stotele.

Planuojama projekto vertė – 1 165 270,00 Eur, iš jų 990 479,00 Eur ES skiriamos lėšos ir 174 791,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos. Numatoma projektų veiklų pradžia 2026 m. IV ketv., pabaiga – 2029 m. I ketv.

01-01-02-06 priemonė „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas“.

Savivaldybės taryba 2024 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. T1-412 „Dėl viešai prieinamos elektromobilių nemokamos įkrovimo paslaugos nutraukimo ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ nusprendė nebeteikti elektromobilių nemokamos įkrovimo paslaugos elektromobilių įkrovimo stotelėse, esančiose adresu: Vilniaus g. 2, Mažeikiai, ir Sedos g. 18, Mažeikiai.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pranešė, kad 2025 m. vasario 6 d. buvo priimtas sprendimas dėl projektui „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Mažeikių mieste“ skirto finansavimo lėšų grąžinimo – 7293,10 Eur.

01-01-03 uždavinys „Skatinti investicijų pritraukimą į rajoną, įsisavinant                   2021–2030 m. finansavimo laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų, programų ir valstybės lėšas“.

Tam, kad būtų užtikrintas reikalingų finansinių srautų panaudojimas rajono plėtrai esant ribotoms savivaldybės biudžeto lėšoms, būtina išnaudoti įvairius finansavimo šaltinius, pasinaudoti valstybės teikiamomis investicijomis, Europos Sąjungos struktūriniais fondais ir programomis bei kitomis finansavimo galimybėmis.

01-01-03-04 priemonė „Savivaldybės turizmo trasų ir maršrutų infrastruktūros plėtra“.

Planuojama įgyventi 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano turizmo srities projektus, Mažeikių miestą ir rajoną pritaikyti turizmo ir kultūros poreikiams.

Telšių regiono funkcinės zonos (toliau – FZ) strategija 2024 m. patvirtinta visose Telšių regiono savivaldybėse. Mažeikių rajono savivaldybė FZ strategiją Savivaldybės tarybos posėdyje  patvirtino 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-177.

Bendra Telšių regiono FZ strategijoje numatytų Mažeikių rajono savivaldybės projektų vertė – 8 718 335,61 Eur, iš jų ES struktūrinės paramos lėšos – 7 410 585,27 Eur, savivaldybės prisidėjimas – 1 307 750,34 Eur.

Numatoma projektų veiklų pradžia 2025 I ketv., pabaiga – 2029 III ketv.

Mažeikių rajono savivaldybėje bus įgyvendinami šie Telšių regiono FZ strategijoje numatyti projektai ir suplanuoti veiksmai:

- Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Žemaitijos piliakalniai“ esančių objektų pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Planuojamas Rimolių piliakalnio, esančio Rimolių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav., ir Mildos slėnio, esančio Sedos m. , Mažeikių r. sav., pritaikymas lankyti įrengiant aikštelę su privažiavimu (Užpilių g. 3A, Seda, Mažeikių r. sav.), poilsiavietes, mažąją architektūrą, pėsčiųjų takus ir tiltuką, laiptus, sutvarkant priėjimą prie Mildos šaltinio ir priešpilio aplinką.

Ritinės piliakalnio, esančio Ritinės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., ir jo aplinkos pritaikymas lankyti, įrengiant aikštelę su privažiavimo taku, mažąją architektūrą, sutvarkant priešpilio aplinką.

Jautakių piliakalnio, esančio Jautakių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., ir jo aplinkos pritaikymas lankyti, įrengiant aikštelę su privažiavimo taku, pažintinį taką, mažąją architektūrą, sutvarkant priešpilio aplinką.

Gyvolių piliakalnio, esančio Gyvolių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., ir jo aplinkos pritaikymas lankymui, įrengiant aikštelę su privažiavimo taku, mažąją architektūrą, atnaujinant tiltelį, sutvarkant piliakalnį ir jo aplinką.

Objektai vieningai suženklinami kaip maršruto „Žemaitijos piliakalniai“ objektai.

Numatoma projekto vertė – 975 000,00 Eur, skirta dotacija – 828 750,00 Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 146 250,00 Eur.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. I ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

Savivaldybės taryba 2025 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T1-5 „Dėl pritarimo projektui „Bendrame regioniniame maršrute „Žemaitijos piliakalniai“ esančių objektų pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje“ pritarė projektui įgyvendinti, finansuoti ir tęstinumui užtikrinti.

- Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančios Didžlaukio aukštapelkės pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Didžlaukio aukštapelkės durpyno, esančio Mažeikių miesto teritorijoje, pritaikymas lankyti, įrengiant pažintinį-edukacinį taką: sukuriant galimybę lankytojams stebėti pelkės panoramą, pritaikant infrastruktūrą lankyti ir poilsiui. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas.

Numatoma projekto vertė – 2 765 344,00 Eur, skirta dotacija – 2 350 542,00 Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 414 802,00 Eur.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2026 m. I ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

- Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Juodpelkio parko pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Juodpelkio parko, esančio adresais: Sedos g. 57A, Pavenčių g. 38A, Pavenčių g. 38, Mažeikiai, pritaikymas lankyti, įrengiant edukacinį-pažintinį pėsčiųjų taką, informacinę infrastruktūrą, mažąją architektūrą, pritaikant infrastruktūrą lankyti. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas.

Numatoma projekto vertė – 616 353,00 Eur, skirti dotacija – 523 900,00 Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 92 453,00 Eur.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. IV ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

- Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Ventos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje, Viekšnių miesto etapas“.

Ventos upės slėnio pritaikymas lankyti ir gamtai pažinti nuo Raudonskardžio regyklos, esančios Viekšnių m., Mažeikių r. sav., iki Gyvolių piliakalnio, esančio Gyvolių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, atnaujinant tiltą per Virvytės upę ir pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, sukuriant infrastruktūrą poilsiui ir pritaikant ją neįgaliesiems. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas.

Numatoma projekto vertė – 1 219 075,00 Eur, skirta dotacija – 1 036 214,00 Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 182 861,00 Eur.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. III ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

- Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Ventos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių etapas“.

Ventos upės slėnio pritaikymas lankyti Mažeikiuose įrengiant infrastruktūrą, tinkamą gamtai pažinti ir patogiai poilsiauti Mažeikiuose nuo Mažeikių žydų senųjų kapinių iki Daubarių piliakalnio, esančio Tirkšlių sen., Daubarių k. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas.

Numatoma projekto vertė – 626 500,00 Eur, skirta dotacija – 532 525,00 Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 93 975,00 Eur.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. III ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

- Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Sedos ežero ir Varduvos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Sedos ežero ir Varduvos upės slėnio, esančių Sedos miesto istorinėje dalyje, Mažeikių r. sav., ir Varduvos upės vingio atodangos, esančios prie Sedos miesto istorinės dalies, pritaikymas lankyti ir gamtai pažinti, įrengiant pėsčiųjų takus, ežero ir upės kraštovaizdžio apžvalgos aikšteles, mažąją architektūrą, atvedant reikalingas komunikacijas, įrengiant sanitarinius mazgus, sukuriant infrastruktūrą patogiai poilsiauti, pritaikant ją neįgaliesiems. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas.

Numatoma projekto vertė – 448 515,00 Eur, skirta dotacija – 381 237,00 Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 67 278,00 Eur.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. III ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

- Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančios Renavo dvaro sodybos teritorijos pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Renavo dvaro sodybos teritorijos, esančios Dvaro g. 2, Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r. sav., pritaikymas lankyti, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, sanitarinius mazgus, atvedant reikalingas komunikacijas, modernizuojant infrastruktūrą, būtiną patogiai poilsiauti. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas.

Numatoma projekto vertė – 333 000,00 Eur, skirta dotacija – 283 050,00 Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 49 950,00 Eur.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. III ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

- Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančios Tirkšlių miško teritorijos pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Tirkšlių miško, esančio Tirkšlių mstl., Mažeikių r. sav., pritaikymas lankyti ir gamtai pažinti, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, pasivaikščiojimo takus, atvedant reikalingas komunikacijas, modernizuojant infrastruktūrą patogiai poilsiauti. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“  objektas.

Numatoma projekto vertė – 376 257,00 Eur, skirta dotacija – 319 818,00 Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 56 439,00 Eur.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. III ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

- Projektas „Dviračiams skirtos infrastruktūros įrengimas – tilto per Ventos upę pastatymas“ (darnaus judumo priemonė).

Projekto įgyvendinimas numatytas 01-01-02-01 priemonėje „Darnaus judumo priemonių diegimas Mažeikiuose“.

- Projektas „Bendrame regioniniame maršrute „Pasivaikščiojimas su istorinėmis asmenybėmis“ esančių objektų pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Mažeikių senamiestyje esančių kultūros objektų pritaikymas lankyti, įrengiant skiriamuosius simbolius šaligatvio dangoje, vedančius maršrutu „Pasivaikščiojimas su istorinėmis asmenybėmis“, sutvarkant prieigas ir aplinką prie objektų, įrengiant mažąją architektūrą, poilsio ir stovėjimo aikšteles, suformuojant žolines dangas ir gėlynus.

Objektai:

1) Pastatas, Stoties g. 32, Mažeikiai (KVR kodas 11023, Generolas Povilas Plechavičius);

2) Pastatas, Stoties g. 22, Mažeikiai (KVR kodas 2397, Generolas Povilas Plechavičius);

3) Mažeikių geležinkelio stotis, Stoties g. 1, Mažeikiai (KVR kodas 28264);

4) Henriko Nagio namas, Stoties g. 16, Mažeikiai (KVR kodas 12991);

5) Mažeikių bankas, P. Vileišio g. 4, Mažeikiai (KVR kodas 2412, asmenybė – architektas Mykolas Songaila);

6) Mažeikių burmistro Jono Motuzo Šv. Pranciškaus Asyziečio (kankinių) kryžius, Birutės g. 34, Mažeikiai (KVR kodas 2364);

7) Paminklas poetui Antanui Vienažindžiui, Birutės g. 34, Mažeikiai (KVR kodas 20662);

8) Paminklas rašytojai Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai, Birutės g. 34, Mažeikiai (KVR kodas 20661);

9) Paminklas Lietuvos profesionaliojo teatro kūrėjui Jonui Juozui Vaičkui, Birutės g. 34, Mažeikiai (KVR kodas 20660);

10) Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai (viešas kultūros objektas);

11) Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka, Laisvės g. 31, Mažeikiai (viešas kultūros objektas);

Poeto kunigo Antano Justino Vienažindžio-Vienužio kapo vietos pritaikymas lankyti, įrengiant A. Vienažindžio pažintinį taką nuo Dariaus ir Girėno g. 11B iki Kuršo g. 27, Laižuvos mstl.

Numatoma projekto vertė – 942 500,00 Eur, skirta dotacija – 801 125,00 Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 141 375,00 Eur.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. I ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

- Neinvesticinis veiksmas „Jungtinės veiklos sutarties dėl bendrų turistinio patrauklumo didinimo veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje sudarymas“.

Veiksmo vykdytojai – Telšių regiono savivaldybių administracijos. Už bendrą veiklos valdymą, organizavimą, koordinavimą atsakinga Telšių rajono savivaldybė. Visoms regiono savivaldybėms numatytos ir apibrėžtos konkrečios atsakomybės ir įsipareigojimai įgyvendinant komunikacijos ir analizės veiklas, susijusias su regioninių turistinių maršrutų palaikymu ir bendra rinkodara, leidžiančias atskleisti regiono turistinį potencialą. Visos regiono savivaldybės užtikrins veiklų įgyvendinimą ir sklaidą naudodamosis savo infrastruktūra ir žmogiškaisiais ištekliais, į jų vykdymą įtraukiant turizmo, turizmo ir verslo informacijos centrus.

- Veiksmas „Regiono savivaldybių bendrieji veiksmai, panaudojant turizmo funkcinius ryšius“.

Veiksmo vykdytoja – VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras, partneriai – Telšių regiono savivaldybių administracijos.

Numatoma vertė – 176 471,00 Eur, dotacija – 150 000,00 Eur, savivaldybių biudžetų lėšos – 26 471,00 Eur, iš jų 8 576,47 Eur Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Planuojamas veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. II ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

Įgyvendinamas investicinis veiksmas, susijęs su 11 punkte nurodytu neinvesticiniu veiksmu.

- Veiksmas „Jungtinės veiklos sutarties dėl Žemaitijos kultūrinio identiteto stiprinimo bendrų veiksmų Telšių regiono funkcinės zonos sudarymas“.

Už bendrą jungtinės veiklos valdymą, organizavimą, koordinavimą rotaciniu principu kiekvienais metais atsakinga skirtinga Telšių regiono savivaldybių administracija, rikiuojant jas taip: Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Rietavo sav., Telšių r. sav. Visos Telšių regiono savivaldybės užtikrins veiklų įgyvendinimą ir sklaidą naudodamosis savo infrastruktūra ir žmogiškaisiais ištekliais, į jų vykdymą įtraukdamos turizmo, turizmo ir verslo informacijos centrus, savivaldybių kultūros įstaigas.

Mobili etnokultūros puoselėjimo komanda vykdys šias veiklas:

- žemaičių kalbos mokymai pagal atskiras tikslines grupes;

- žemaitiško kultūros paveldo surinkimas ir skaitmeninimas, lankytinų objektų, įeinančių į teminius FZ turistinius maršrutus, aprašymų pateikimas žemaičių kalba;

- bendruomenių periodinių susitikimų su Žemaitijos identiteto puoselėtojais organizavimas.

Į mobilios etnokultūros puoselėjimo komandą savivaldybės skirs savivaldybių administracijų darbuotojus, transportą ir kitus veiklai užtikrinti reikalingus išteklius.

Mažeikių rajono savivaldybė planuoja veiklas vykdyti 2025 m. Planuojamas lėšų poreikis 10 000,00 Eur.

- Veiksmas „Jungtinės veiklos sutarties dėl sąlygų verslui gerinimo bendrų veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje sudarymas“.

Veiksmo vykdytoja – Rietavo savivaldybės administracija, partneriai – likusios Telšių regiono savivaldybių administracijos.

Numatoma projekto vertė – 176 471,00 Eur, dotacija – 150 000,00 Eur, savivaldybių biudžetų lėšos – 26 471,00 Eur, iš jų 8 576,47 Eur Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. II ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab.

Vadovaujantis 2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo susitarimo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-177 ir Telšių regiono savivaldybių merų pasirašyto 2024 m. birželio 26 d. 5 punktu, sutarta iš savivaldybių biudžetų apmokėti solidariai iš visų partnerių savivaldybių biudžetų kasmet suderinus atskiru susitarimu Strategijos koordinatoriaus patirtas išlaidas, organizuojant Strategijos įgyvendinimo stebėseną, keitimą ir viešinimą. Strategijos įgyvendinimo koordinatorė – Plungės rajono savivaldybė. Planuojamas Mažeikių rajono savivaldybės prisidėjimas – 55 000,00 Eur (2025 m. – 9 396,00 Eur (32,4 proc.). Planuojama koordinavimą vykdyti nuo 2025 m. I ketv. pab. iki 2029 m. III ketv. pab. Biudžeto lėšų naudojimo sutartys bus sudaromos 2025 m. I ketv. Strategiją įgyvendinančioms savivaldybėms patvirtinus savivaldybių biudžetus.

01-01-03-05 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų, paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas, renovavimas ir plėtra“.

Savivaldybė nuo 2025 m. planuoja 2022–2030 m. įgyventi Telšių regiono plėtros plano aplinkos srities projektą „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą bei prieinamumą Mažeikių rajono vietovėse. Planuojama buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Sedos m. ir Kapėnų k.

Projektą įgyvendins UAB „Mažeikių vandenys“. Projekto partnerė – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

Planuojama projekto vertė – 2 004 713,00 Eur, iš jų 790 000 Eur Europos Sąjungos skiriamos lėšos (39,41 proc.) ir 1 214 713,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos (60,59 proc.). Numatoma projektų veiklų pradžia 2025 m. I ketv., pabaiga – 2028 m. IV ketv.

Savivaldybės taryba 2025 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T1-6 „Dėl pritarimo projektui „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Mažeikių rajono savivaldybėje“ pritarė projektui įgyvendinti, finansuoti ir tęstinumui užtikrinti.

01-01-03-06 priemonė „Kraštovaizdžio apsauga“.

Planuojama įgyvendinti 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano aplinkos srities projektą „Žaliosios infrastruktūros plėtra Mažeikių miesto urbanizuotoje aplinkoje“.

Bus parengtas žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapis ir žalinimo planas, įgyvendinamos juose numatytos priemonės.

Planuojama projekto vertė – 2 425 148,00 Eur, iš jų 2 061 375,00 Eur Europos Sąjungos skiriamos lėšos ir 363 773,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos. Numatoma projektų veiklų pradžia 2025 m. III ketv., pabaiga – 2029 m. III ketv.

01-01-03-07 priemonė „Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Planuojama įgyventi 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano apinkos srities projektus.

Projektas „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Telšių regione“.

Projekto tikslas – skatinti regiono gyventojų atliekų rūšiavimo įgūdžių formavimą.

Projektą įgyvendins UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ kartu su partneriais: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Plungės rajono savivaldybės administracija, Telšių rajono savivaldybės administracija ir Rietavo savivaldybės administracija.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma Algirdo g. 57A, Mažeikiuose, pastatyti didelių gabaritų atliekų ir kitų panaudotų daiktų surinkimo, rūšiavimo, dalinio remonto ir (ar) utilizacijos, paruošimo antriniam panaudojimui centrą pagal 2023 m. parengtą sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių statybos projektą, įrengti 66 vnt. maisto atliekų surinkimo kolektyvinių aikštelių su konteineriais, įsigyti 16 667 vnt. 5 l talpos maisto surinkimo kibiriukų.

Numatoma projekto dalies vertė, skirta Mažeikių rajono savivaldybei – 2 780 477 Eur (be PVM), iš jų skiriamas finansavimas (dotacija) – 2 363 127 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 417 350 Eur.

Numatoma projektų veiklų pradžia 2025 m., pabaiga – 2028 m. IV ketv.

01-01-03-08 priemonė „Ugdymo įstaigų tinklo efektyvumo didinimas ir infrastruktūros tobulinimas“.

Planuojama įgyvendinti 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano švietimo srities projektus, panaudojant Europos Sąjungos paramos pažangos lėšas:

1. „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Mažeikių rajone“.

Mažeikių lopšeliuose-darželiuose „Eglutė“ ir „Liepaitė“ numatoma suremontuoti anksčiau ugdymui nenaudotas patalpas ir kiekvienoje įstaigoje įsteigti po vieną naują grupę. Šiose įstaigose planuojama talpumą padidinti po 11 vietų. Naujų ikimokyklinio ugdymo grupių patalpoms bus nupirkta įranga ir baldai.

Numatoma projekto vertė – 500 000,00 Eur, didžiausia galima skirti dotacija – 425 000,00 Eur (finansavimo intensyvumas 85 proc.), savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 75 000,00 Eur (15 proc.).

Sutarties įsigaliojimo data – 2024-10-09.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2024 m. pab. iki 2027 m. pab.

2. „Mažeikių rajono švietimo įstaigų pritaikymas asmenims su specialiaisiais poreikiais“.

Mažeikių Senamiesčio progimnazijoje ir Mažeikių Gabijos gimnazijoje numatoma įdiegti universalaus dizaino ir kitas inžinerines priemones, pritaikant aplinką įvairias negalias turintiems asmenims. Mokyklų patalpose planuojama įrengti sensorinius kambarius ar nusiraminimo erdves (t. y. jas suremontuoti, aprūpinti reikiamais baldais ir įranga). Taip pat prie mokyklų numatoma įrengti neįgaliųjų automobilių parkavimo vietas, pėsčiųjų takus tarp mokyklų pastatų ir lauko edukacinių erdvių pritaikyti asmenims su judėjimo negalia.

Bendra projekto vertė – 1 148 356,22 Eur, projekto finansavimo suma – 935 799,00  Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 212 557,22  Eur.

Savivaldybės administracija su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra sutartį pasirašė 2025-01-15. Projekto veiklų įgyvendinimas – iki 2029-09-30.

01-01-03-09 priemonė „Sveikatos priežiūros infrastruktūros tobulinimas, veiklos efektyvumo didinimas ir sveikos gyvensenos skatinimas“.

Planuojama įgyvendinti 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano sveikatos srities projektus.

1. Projektas „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“.

Projektą įgyvendina Savivaldybės administracija su partneriais.

Numatytos projekto veiklos:

- Sveikatos centro pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.

Planuojamos įgyvendinti poveiklės:

  - VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas,

  - UAB Šeimos sveikatos centro pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas,

  - UAB „Medikvita“ pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas,

  - VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas,

  - UAB Tirkšlių sveikatos namų pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas,

  - UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centro pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas,

  - UAB Mažeikių psichinės sveikatos centro pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas.

- Sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.

Planuojamos įgyvendinti poveiklės:

  - VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas,

  - UAB Šeimos sveikatos centro antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas,

  - UAB „Medikvita“ antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas,

  - VšĮ Šiaulių technologijų mokymo centro antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas.

Projekto metu planuojama atlikti investicijas į įrangą, transporto priemones ir vykdyti remonto darbus šiose įstaigose:

- VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centre numatoma atlikti patalpų remonto darbus, įsigyti medicininę, kompiuterinę įrangą, baldus ir automobilį.

- VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje numatoma atlikti patalpų remonto darbus, įsigyti medicininę, kompiuterinę įrangą ir baldus.

- UAB Šeimos sveikatos centre numatoma įsigyti medicininę, kompiuterinę įrangą ir baldus.

- UAB „Medikvita“ numatoma atlikti patalpų remonto darbus, įrengti keltuvus.

- VšĮ Šiaulių technologijų mokymo centre numatoma įsigyti medicininę įrangą.

- VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centre numatoma įsigyti medicininę įrangą.

- UAB Tirkšlių sveikatos namuose numatoma įsigyti medicininę, kompiuterinę įrangą ir baldus.

- UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centre numatoma įsigyti medicininę, kompiuterinę įrangą ir baldus.

- UAB Mažeikių psichinės sveikatos centre numatoma įsigyti medicininę, kompiuterinę įrangą ir baldus.

Projekto vertė – 1 769 996,68 Eur, atitinkamai numatytoms projekto veikloms įgyvendinti – 583 411,60 Eur ir 1 186 585,08 Eur.

Skirta finansavimo lėšų – 1 764 810,76 Eur, atitinkamai numatytoms projekto veikloms įgyvendinti – 582 891,37 Eur ir 1 181 919,39 Eur.

Projekto partneriai prisideda nuosavomis lėšomis – 5 185,92 Eur, atitinkamai numatytoms projekto veikloms įgyvendinti – 520,23 Eur ir 4 665,69 Eur.

Projektui įgyvendinti ir finansuoti 2024 m. vasario 29 d. pritarta Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-56.

Sutarties įsigaliojimo data –2024-11-11, projekto veiklų vykdymo pradžia – 2024-04-29, pabaiga –2027-04-30.

- Projektas „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas“.

Projektą įgyvendins Mažeikių rajono savivaldybės administracija su partneriais.

Projekto partneriai – asmens sveikatos priežiūros įstaigos Mažeikių rajono savivaldybėje, kurios finansuos studentų studijas, pasirašys su jais dvišales sutartis, pagal kurias studentai įsipareigos dirbti šiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ne trumpiau kaip 2 metus po studijų:

- UAB Mažeikių psichinės sveikatos centras (1 asmuo),

- UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras (1 asmuo),

- VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė (6 asmenys),

- UAB InMedica (1 asmuo),

- UAB „Dialimeda“ (2 asmenys),

- UAB Šeimos sveikatos centras (2 asmenys),

- UAB „Medikvita“ (1 asmuo).

Projektui planuojama skirti lėšų – 383 091,00 Eur (100 proc.).

Projektui įgyvendinti 2024 m. rugpjūčio 29 d. pritarta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-360.

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. iki 2029-08-31.

- Projektas „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas“.

Projektą įgyvendins Mažeikių rajono savivaldybės administracija su partneriais: VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centru ir UAB „Šeimos sveikatos centras“.

Projekto tikslas – užtikrinti sveikatos centro veiklos modelio įdiegimą ir pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams.

Projekto įgyvendinimo metu bus perkamos koordinavimo procesus reglamentuojančio dokumento parengimo ir dokumentų, reikalingų pacientų srautų valdymo ir (ar) paslaugų teikimo priemonėms (taikant žaliojo koridoriaus principą) įgyvendinti, parengimo paslaugos, finansuojamas koordinatoriaus darbo užmokestis ir atvejo vadybininkų veikla VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centre ir UAB „Šeimos sveikatos centre“. VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras įsigis mokymus daugiadalykei specialistų komandai bei mokymus pacientams ir jų šeimos nariams (artimiesiems), skirtus savipriežiūros įgūdžiams tobulinti. Taip pat bus įsigyjamos išmaniosios apyrankės, skirtos lėtinėms ligoms (hipertenzinė širdies liga) stebėti.

Projektui skiriamos lėšos – 457 460,74 Eur (100 proc.), iš jų 68 619,11 Eur – bendrojo finansavimo lėšos.

Projektui įgyvendinti 2024 m. rugpjūčio 29 d. pritarta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-359.

Numatoma sutartį pasirašyti 2025 m. vasario mėn.

Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2028-01-31.

- Projektas „Stacionarių slaugos paslaugų plėtra žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga ir senatvine demencija Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Projekto veiklos bus vykdomos VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje (adresu: A. Baranausko a. 8, Seda, Mažeikių r.). Pagrindinės projekto veiklos –VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės skyriaus plėtra, bus atliekami statybos darbai kartu įsigyjant reikalingą įrangą ir baldus. Bus statomas ligoninės priestatas (300 kv. m įrengiant 9 paslaugų vietas) su patalpomis, pritaikytomis Alzheimerio liga, senatvine demencija sergančiųjų slaugai.

Planuojamas pareiškėjas – VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras.

Numatoma projekto vertė – 1 650 000,00 Eur, didžiausia galima skirti dotacija – 1 402 500,00 Eur (finansavimo intensyvumas 85 proc.), savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 247 500,00 Eur (15 proc.).

Planuojamas projekto įgyvendinimo plano pateikimas pagal kvietimą 2025 m. liepos mėn., projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025 m. pab. iki 2029 m. pab.

- Projektas „VšĮ Mažeikių PSPC mobiliosios komandos aprūpinimas įranga ir darbo priemonėmis“.

Projektą įgyvendina VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras su partneriu –Savivaldybės administracija.

Projekto tikslas – mobiliosios komandos, teikiančios ambulatorinės slaugos paslaugas namuose (toliau – ASPN), aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais bei automobiliu. ASPN paslaugoms teikti bus įsigytas 1 elektromobilis (M1 klasės lengvasis automobilis) be įkrovimo stotelės, matuokliai kraujo krešumo rodikliui kapiliariniame kraujyje nustatyti, mobilūs elektrokardiografai, kraujospūdžio matavimo aparatai, infuzomatai.

VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras paslaugas teiks Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, pacientų namuose.

Projekto vertė – 74 997,81 Eur, didžiausia galima skirti dotacija – 63 748,14 Eur (finansavimo intensyvumas 85 proc.), savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 11 249,67 Eur (15 proc.).

Projekto veiklų įgyvendinimas – nuo 2025-01-02 iki 2025-12-31.

Projektui įgyvendinti ir finansuoti 2024 m. rugpjūčio 29 d. pritarta Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-361.

Įgyvendinant 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“, VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė su VšĮ  Centrine projektų valdymo agentūra  2024-12-23 pasirašė projekto „Regioninės Mažeikių ligoninės skubiosios medicinos pagalbos ir intensyviosios terapijos paslaugų kokybės gerinimas“ sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti skubiosios medicinos pagalbos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo kokybę ir saugumą VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje, pasirengti užtikrinti efektyvų šių paslaugų teikimą ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- modernizuoti ligoninės Skubiosios medicinos pagalbos bei Operacinės-reanimacijos (intensyviosios terapijos) skyrius, rekonstruojant ligoninės pastatą, esantį adresu: Birutės g. 17, Mažeikiuose, t. y. pastatant apie 1 780 kv. m priestatą;

- aprūpinti Skubiosios medicinos pagalbos ir Operacinės-reanimacijos (intensyviosios terapijos) skyrius modernia tinkamai funkcionuoti būtina medicinos įranga.

Projekto vykdytoja – VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė.

Projekto vertė – 4 354 345,38 Eur, projektui skiriamos ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšos – 3 286 697,00 Eur, savivaldybės biudžeto prisidėjimo lėšos – 1 067 648,38 Eur.

Projektui įgyvendinti ir finansuoti 2024 m. balandžio 25 d. pritarta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-161 (pakeistas 2024 m. rugpjūčio 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-357), taip pat iš savivaldybės biudžeto finansuoti netinkamas, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas.

Projekto veiklos įgyvendinamos nuo 2024-12-23 iki 2027-12-31.

01-01-03-10 priemonė „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Įgyvendinant priemonę, planuojama įgyvendinti socialinių paslaugų infrastruktūros senyvo amžiaus asmenims ir pažeidžiamoms grupėms modernizavimo ir plėtros bendruomenėje projektus. Planuojama įgyvendinti 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano socialinės srities projektus, panaudojant Europos Sąjungos paramos pažangos priemonių lėšas:

1. Projektas „Grupinio gyvenimo namo statyba Mažeikiuose, Žemupio g. 11“.

Projekto įgyvendinimo metu pagal 2021 m. parengtą Vieno buto gyvenamojo namo (6.1.) Žemupio g. 11, Mažeikiuose, statinio techninį projektą Nr. SS2117-01-TP planuojama pastatyti Grupinio gyvenimo namą (toliau – GGN), skirtą apgyvendinti 10 asmenų, kurie turi intelekto ar psichinę negalią, tačiau gali gyventi savarankiškai su minimalia pagalba kasdieniniuose darbuose. Projektu bus finansuojami statybos darbai ir techninės priežiūros paslaugos, bus nupirkti būtini baldai bei įranga GGN funkcionuoti.

Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma – 766 975,13 Eur, iš jų 637 500,00 Eur (85 proc.) projektui skiriamos finansavimo lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos – 147 482,64 Eur.

Pasirašytos projekto įgyvendinimo ir finansavimo sutarties su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra įsigaliojimo data – 2024-07-04.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2024-07-01, pabaiga – 2027-01-31.

2. Projektas „Nekilnojamo turto įsigijimas ir pritaikymas socialiniam būstui Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma pirkti 2 vieno kambario butus (iki 43,34 kv. m ploto) ir juos pritaikyti asmenims su negalia, kurie atitinka Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103, 3.1 papunktį. Planuojama, kad nupirktuose 6 dviejų kambarių butuose (iki 52 kv. m ploto) apsigyvens gausios šeimos (po 4 asmenis kiekviename bute). Gausioms šeimoms bus skirti ir 3 trijų kambarių butai (iki 76,97 kv. m), iš kurių 2 apsigyvens po 4 asmenis ir viename – 5 asmenys.

Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 145 919,46 Eur, iš jų 969 411,00 Eur (85 proc.) projektui skiriamos finansavimo lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos –176 508,46 Eur (15 proc.).

Pasirašytos projekto įgyvendinimo ir finansavimo sutarties su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra įsigaliojimo data – 2024-07-30.

Projekto veiklų vykdymo pradžia –2024-07-30, pabaiga – 2026-12-31.

3. Projektas „Mažeikių rajono Plinkšių senelių globos namų infrastruktūros pritaikymas asmenims su negalia“.

Projekto tikslas – pritaikyti Plinkšių globos namų infrastruktūrą senyvo amžiaus (tarp jų ir neįgaliųjų) asmenų poreikiams ir pagerinti gyvenimo sąlygas.

Projekto tikslinė grupė – Mažeikių rajono senyvo amžiaus asmenys, kuriems reikalinga socialinė globa.

Projekto tikslui pasiekti bus modernizuotas ir tikslinei grupei pritaikytas pastatas, esantis Mokyklos g. 3, Plinkšių k., Mažeikių r. (apie 1290,42 kv. m), ir lauko aplinka, įsigyta įranga ir transporto priemonė tikslinės grupės poreikiams patenkinti.

Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma – 399 189,89 Eur, iš jų 339 311,40 Eur (85 proc.) projektui skiriamos finansavimo lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos – 59 878,49 Eur (15 proc.).

Projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma – 85 883,85 Eur – statybos darbų, inžinerinių paslaugų ir bendrai naudojamos įrangos (elektrinis mikroautobusas, pritaikytas ŽN, mobili sensorinė įranga, lubiniai keltuvai, dezinfekavimo įrenginys) išlaidos, pritaikius pro rata 80 proc. (tinkamos išlaidos, 32 tikslinės grupės asmenys / 40 vietų).

Sutarties su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra įsigaliojimo data – 2024-08-27.

Projekto veiklų vykdymo pradžia –2024-07-30, pabaiga – 2026-12-31.

4. Projektas „Apsaugoto būsto įsigijimas ir įrengimas Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Įgyvendinant projektą planuojama įsigyti penkis 3 kambarių butus Mažeikių mieste iki 76 kv. m. Konkretūs butai ir vietovė nėra pasirinkta. Įsigytus butus numatoma remontuoti, kad jie būtų tinkami gyventi tikslinės grupės asmenims (kokybiška, saugi aplinka, vidaus apdaila ramių spalvų). Įsigytus būstus numatoma aprūpinti visais būtinais gyvenimui bute baldais ir įranga.

Tikslinė grupė – asmenys, turintys intelekto ir (ar) psichikos negalią, planuojama grupės apimtis – 15 asmenų.

Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma – 842 486,14 Eur, iš jų 716 113,23 Eur (85 proc.) projektui skiriamos finansavimo lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos –126 372,91 Eur (15 proc.).

Sutarties įsigaliojimo data – 2024-10-10.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2024-10-10, pabaiga – 2026-12-31.

5. Projektas „Atvirųjų jaunimo erdvių plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Projekto metu bus įrengiamos atvirosios jaunimo erdvės Mažeikių ir Viekšnių miestuose bei Židikų miestelyje – atliekami patalpų remonto darbai, įsigyjami socialinėms paslaugoms teikti reikalingi baldai ir įranga bei 9 vietų transporto priemonė, pritaikyta asmenims su judėjimo negalia.

Projekto partneriai: Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras, Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centras, Mažeikių rajono Židikų kultūros centras.

Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma – 649 997,92 Eur, iš jų 552 498,23 Eur (85 proc.) projektui skiriamos finansavimo lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos – 97 499,69 Eur (15 proc.).

Sutarties įsigaliojimo data – 2024-11-11.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2024-11-07, pabaiga – 2026-12-31.

6. Projektas „Plinkšių globos namų filialo įsteigimas Mažeikių rajono savivaldybėje“.

Įgyvendinant projektą Vyšnių g. 4, Šerkšnėnų k., Mažeikių r. bus sutvarkytas pastatas planuojamo įsteigti Plinkšių senelių globos namų filialo veiklai.

Planuojama įrengti 13 stacionarių vietų globai ir 7 laikinas vietas globai (bendras vietų skaičius – 20).

Bus atliktas pastato vidaus I aukšte ir dalies rūsio patalpų kapitalinis remontas, perplanuojant patalpas (bus parengtas techninis projektas). Taip pat bus įsigyta reikalinga įranga bei baldai. Projekto partnerė – BĮ Plinkšių globos namai.

Plinkšių globos namų filialo darbui organizuoti bus įsigytas autobusiukas, pritaikytas neįgaliesiems, kad būtų galima vežti senyvo amžiaus asmenis į įvairias įstaigas (gydymo, reabilitacijos ir kt.).

Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 013 776,91 Eur, iš jų 784 167,00 Eur (85 proc.) projektui skiriamos finansavimo lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos – 229 609,91 Eur (15 proc.).

Sutarties įsigaliojimo data – 2024-12-19.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2024-12-20, pabaiga – 2026-12-31.

01-01-03-14 priemonė „Mažeikių rajono sporto ir pramogų centro pastatymas“.

Pagal parengtą techninį projektą vykdomas projekto „Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, statyba“ statybos rangos darbų viešasis pirkimas.

01-02-01 uždavinys „Sukurti tinkamas verslo sąlygas“.

Smulkiosios ir vidutinės įmonės – dinamiškiausia įmonių grupė, turinti lemiamą įtaką ekonomikai augti ir socialinių santykių stabilumui. Steigti smulkiąsias ir vidutines įmones, skatinti jų veiklą – tai šalies ekonomikos augimo pagrindas ir vienas svarbiausių darbo vietų kūrimo šaltinių.

Vienas iš Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro tikslų – verslo skatinimas ir plėtra Mažeikių rajone. Įstaiga rengia verslo informaciją: konsultacijas, sklaidos renginius, seminarus, teikia pagalbą pradedant ir plečiant verslą.

Siekiama padidinti Mažeikių rajono pramoninį patrauklumą ir sudaryti palankesnes sąlygas užsienio ir vietos investicijoms pritraukti, technologijoms vystytis ir naujoms darbo vietoms kurti.

01-02-01-01 priemonė „Verslo informacinių paslaugų kokybės užtikrinimas“.

Norint užtikrinti informacinių paslaugų kokybę, turi būti sudarytos tinkamos darbo sąlygos VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre (toliau – MTVIC). Lėšos reikalingos viešosios įstaigos veiklai vykdyti. Taip pat MTVIC planuoja rengti konferencijas, parodas, leidinius, dalyvauti turizmo ir verslo parodose, programose, projektuose.

01-02-01-02 priemonė „Finansinės paramos teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams“.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo fondo komisija, vadovaudamasi savo veiklos nuostatais ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais SVV rėmimo fondo nuostatais, administruoja SVV rėmimo fondo lėšų skyrimą. Teikiama finansinė parama SVV subjektams nuostatuose numatytoms veikloms vykdyti.  2022 m. 62 SVV subjektams skirta 102 030,55 Eur parama, 2023 m. – 86 SVV subjektams – 94 116,04 Eur, 2024 m. parama neskirta.

01-02-01-03 priemonė „Investicijų skatinimas ir pramonės plėtra Mažeikių rajone“.

Pagrindinis investicijų skatinimo ir pramonės plėtros Mažeikių rajone tikslas – plėtoti pramoninę teritoriją, esančią Juodeikių k., Mažeikių r. sav., ir pramoninę zoną Mažeikių mieste.

Pramonės zonai įveiklinti reikalinga susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų infrastruktūros plėtra.

Aktualus išlieka žemės pirkimas tikslinėje pramoninėje teritorijoje Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.

Planuojama parengti Mažeikių rajono savivaldybės investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas tvarkos aprašą.

Priemone siekiama skatinti viešojo ir privataus sektorių tarpusavio bendradarbiavimą, intensyviai skleisti kryptingą informaciją apie Mažeikius, kaip patrauklų investuoti rajoną.

Grafikas. Investicijų programa ir jos uždaviniai

01 investicijų programa 2025–2027 metams

01-01-01 uždavinys

Įgyvendinti investicinius projektus ir užtikrinti projektų rengimą

01-01-02 uždavinys

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, diegiant eismo saugos priemones bei mažinant

anglies dioksido išmetimą

01-01-03 uždavinys

Skatinti investicijų pritraukimą į rajoną, įsisavinant 2021–2030 m. finansavimo laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų, programų ir valstybės lėšas

01-02-01 uždavinys

Sukurti tinkamas verslo sąlygas

Asignavimų pokytis palyginti su praėjusiais metais viršija 10 proc., nes pradedami įgyvendinti projektai pagal Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. K/S-5 patvirtintą 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros planą.

Programos vykdymo laikas 2025–2027 m.

Programos vykdytojai: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų, Vietinio ūkio, Statybos, Švietimo skyriai, sveikatos reikalų koordinatorius, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė, Mažeikių miesto vietos veiklos grupė, VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras, UAB „Mažeikių vandenys“, Mažeikių kultūros centras, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, BĮ Plinkšių globos namai, VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė, VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „Šeimos sveikatos centras“, UAB Mažeikių psichinės sveikatos centras, UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras, UAB InMedica, UAB „Dialimeda“, UAB „Medikvita“, VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB Tirkšlių sveikatos namai, VšĮ Šiaulių technologijų mokymo centras, Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“, Mažeikių r. Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“, Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centras, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras, Mažeikių rajono Židikų kultūros centras, Mažeikių Gabijos gimnazija, Mažeikių Senamiesčio progimnazija, UAB „Mažeikių autobusų parkas“.

Programos asignavimų valdytojai: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Mažeikių kultūros centras.

Programos koordinatorė – Laura Gaurilavičienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, tel. 0 667  92 651, el. p. laura.gaurilavičiene@mazeikiai.lt. Pakaitinė narė – Audronė Bertienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 443)  98 232, el. p. audrone.bertiente@mazeikiai.lt.

Lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 01-01 tikslas „Skatinti rajono ekonominę plėtrą pritraukiant Europos Sąjungos, valstybės ir kitų finansinių mechanizmų lėšas“ |  |  |  |  |
|  | 01-01-01 uždavinys Įgyvendinti investicinius projektus ir užtikrinti projektų rengimą |  |  |  | SPP R -1.2-1; SPP R-1.2-2; SPP P-1.2.1-1 |
| E-01-01-01-01 | Mažeikių rajono savivaldybės materialinės investicijos, tenkančios vienam savivaldybės gyventojui (Eur) | 8 800 | 8 900 | 9 000 |  |
| E-01-01-01-02 | Verslumo lygis – veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis vienam tūkstančiui gyventojų | 30 | 32 | 35 |  |
|  | 01-01-01-01 priemonė „Paraiškų ir kitų dokumentų rengimas, konsultavimo paslaugos“ |  |  |  |  |
| R-01-01-01-01-01 | Parengta dokumentų, reikalingų projektų finansavimui gauti pagal 2022–2030 metų Telšių regiono plėtros planą (skaičius, vnt.) | 13 | 3 | 1 |  |
|  | 01-01-01-08 priemonė Daugiabučių gyvenamųjų namų ir Savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas |  |  |  | SPP R-3.1-2 |
| R-01-01-01-08-01 | Investicijos energijos vartojimo efektyvumui didinti (tūkst. Eur) | 21,5 | 20,9 | 20,9 |  |
|  | 01-01-01-20 priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu) |  |  |  | SPP R-2.5-1; SPP P-2.5.2-1 |
| R-01-01-01-20-01 | Prisidėta prie Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos priemonių projektų įgyvendinimo (projektų skaičius) | 1 | 2 | 1 |  |
|  | 01-01-01-22 priemonė Kiti projektai, kurių pareiškėja yra ne tik Mažeikių rajono savivaldybės administracija |  |  |  | SPP P-2.4.3-1 |
| R-01-01-01-22-01 | Finansuota projektų (vnt.) | 3 | 3 | 3 |  |
| R-01-01-01-22-02 | MVĮ verslininkai, dalyvavę projekte ir gavę mentorystės / ekspertines konsultacijas (skaičius, vnt.) | 10 | 10 |  |  |
|  | 01-01-01-24 priemonė Europos ekonominės erdvės, Norvegijos, kitų finansinių mechanizmų ir bendradarbiavimo per sieną programų projektai |  |  |  |  |
| R-01-01-01-24-01 | Įgyvendintas projektas kartu su Latvijos Livani savivaldybe (proc.) | 100 |  |  |  |
|  | 01-01-01-25 priemonė Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimas |  |  |  | SPP R-2.5-1; SPP P-2.5.2-1 |
| R-01-01-01-25-01 | Įgyvendinama Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija (išlaidos Eur) | 32,0 | 23,3 | 24,3 |  |
|  | 01-01-02 uždavinys Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, diegiant eismo saugos priemones bei mažinant anglies dioksido išmetimą |  |  |  |  |
| E-01-01-02-01 | Pagerinta pėstiesiems ir dviračiams skirta infrastruktūra, panaudojant Europos Sąjungos paramos priemonių pažangos lėšas (km) |  | 4,45 | 4,2 |  |
|  | 01-01-02-01 priemonė Darnaus judumo priemonių diegimas Mažeikiuose |  |  |  | SPP P-3.3.4-1; SPP P-3.4.2-1 |
| R-01-01-02-01-01 | Įgyvendinami 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano susisiekimo srities projektai (skaičius vnt.) | 4 | 5 | 5 |  |
|  | 01-01-02-06 priemonė Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas |  |  |  |  |
| R-01-01-02-06-01 | Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo vykdymas (tūkst. Eur) | 7,3 |  |  |  |
|  | 01-01-03 uždavinys Skatinti investicijų pritraukimą į rajoną, įsisavinant 2014–2020 m. ir 2021–2030 m. finansavimo laikotarpių Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės lėšas |  |  |  |  |
| E-01-01-03-01 | Nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) savivaldybėje (proc.) | 9,5 | 9,3 | 9,0 |  |
|  | 01-01-03-04 priemonė Savivaldybės turizmo trasų ir maršrutų infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |
| R-01-01-03-04-01 | Įgyvendinami 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano turizmo srities projektai (skaičius vnt.) | 8 | 9 | 9 |  |
|  | 01-01-03-05 priemonė Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų, paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas, renovavimas ir plėtra |  |  |  | SPP R-3.1-1; SPP P-3.1.1-1; SPP P-3.1.1-2 |
| R-01-01-03-05-01 | Įgyvendinamas nuotekų tvarkymo infrastruktūros modernizavimo projektas (savivaldybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur) | 72,1 |  |  |  |
|  | 01-01-03-06 priemonė Kraštovaizdžio apsauga |  |  |  | SPP P-3.2.2-1; SPP P-3.3.4-1 |
| R-01-01-03-06-01 | Įgyvendinamas 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano aplinkos srities projektas (išlaidos tūkst. Eur) | 48,0 | 159,5 | 677,5 |  |
|  | 01-01-03-07 priemonė Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra |  |  |  | SPP R-3.2-2; SPP P-3.2.1-1 |
| R-01-01-03-07-01 | Įgyvendinamas 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano aplinkos srities projektas (savivaldybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur) | 10,0 | 250,0 | 140,0 |  |
|  | 01-01-03-08 priemonė Ugdymo įstaigų tinklo efektyvumo didinimas ir infrastruktūros tobulinimas |  |  |  |  |
| R-01-01-03-08-01 | Įgyvendinami 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano švietimo srities projektai (skaičius vnt.) | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 01-01-03-09 priemonė Sveikatos priežiūros infrastruktūros tobulinimas, veiklos efektyvumo didinimas ir sveikos gyvensenos skatinimas |  |  |  | SPP P-2.4.2-3 |
| R-01-01-03-09-01 | Savivaldybės administracijos įgyvendinami 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano sveikatos srities projektai (skaičius, vnt.) | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 01-01-03-10 priemonė Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |
| R-01-01-03-10-01 | Įgyvendinami 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano socialinės srities projektai (išlaidos tūkst. Eur) | 6 | 6 | 1 |  |
|  | 01-01-03-14 priemonė Mažeikių rajono sporto ir pramogų centro pastatymas |  |  |  | SPP P-2.4.3-1 |
| R-01-01-03-14-01 | Įgyvendinamas projektas Mažeikių rajono sporto ir pramogų centro pastatymas (išlaidos tūkst. Eur) | 1290,6 | 5500,0 | 5075,0 |  |
|  | 01-02 tikslas Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą |  |  |  |  |
|  | 01-02-01 uždavinys Sukurti tinkamas verslo sąlygas |  |  |  | SPP R-1.2-3; SPP P-1.2.1-1; SPP P-1.2.2-2 ; SPP P-1.2.3-2 |
| E-01-02-01-01 | Vidutinis savivaldybės gyventojo mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | 2050 | 2060 | 2100 |  |
|  | 01-02-01-01 priemonė Verslo informacinių paslaugų kokybės užtikrinimas |  |  |  | SPP R-1.4-1; SPP R-1.4-2; SPP P-1.4.1/ 1.4.2-1 |
| R-01-02-01-01-01 | Savivaldybė pristatyta tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose (skaičius vnt.) | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 01-02-01-02 priemonė Finansinės paramos teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams |  |  |  |  |
| R-01-02-01-02-02 | Gavusių paramą subjektų dalis nuo visų besikreipiančiųjų paramos iš SVV rėmimo fondo (proc.) | 84 | 85 | 85 |  |
|  | 01-02-01-03 priemonė Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros Mažeikių rajone programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-01-02-01-03-01 | Parengtas Mažeikių rajono savivaldybės investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas tvarkos aprašas (vnt.) | 1 |  |  |  |

PRIEDAS. Lentelė. 2025–2027 metų investicijų programos tikslai, uždaviniai, priemonės, finansavimo šaltiniai, asignavimai ir kitos lėšos.

____________________