PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

# 2025 m. vasario       d. sprendimu Nr. T1-

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ

PLĖTROS, PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA

2025–2027 METAMS

Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programa siekiama tobulinti viešąją infrastruktūrą: pritaikyti gatves ir kelius sparčiai didėjantiems transporto srautams, įrengti jaukią, patogią ir šiuolaikišką aplinką gatvėse ir daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, statyti ir rekonstruoti kelius ir gatves bei įrengti eismo saugumą ir patogumą užtikrinančias priemones, viešosioms paslaugoms teikti reikalingus tinklus bei užtikrinti tinkamą šio turto eksploatavimą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą.

07-01-01 uždavinys „Plėsti rajono gatvių ir kelių tinklą, užtikrinti kokybišką jų būklę bei eismo saugumą“ – didelė dalis Savivaldybei priklausančių kelių ir gatvių nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų, būtina iš esmės tobulinti viešąją transporto infrastruktūrą, vykdyti transporto infrastruktūros tinklų – kelių, gatvių, apšvietimo tinklų – statybą, rekonstravimą, remontą bei jų nuolatinę priežiūrą.

07-01-01-01 priemonė „Mažeikių rajono kelių ir gatvių nauja statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas“ – kelių objektai pritaikomi padidėjusiems transporto srautams bei sustiprinama jų važiuojamosios dalies danga. Kelių objektai parenkami vadovaujantis prioritetinių eilių sąrašu 2025–2027 m., patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024-12-19 sprendimu Nr. T1-549, (toliau – Prioritetinių eilių sąrašas) bei atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinius.

07-01-01-03 priemonė „Mažeikių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis ir paprastasis remontas“ – pėsčiųjų ir dviračių takai įrengiami Prioritetinių eilių sąraše ir bendrajame plane numatytuose kelių objektuose.

07-01-01-05 priemonė „Mažeikių rajono privažiuojamųjų kelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir įstaigų, jų kiemų, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis ir paprastasis remontas, priežiūra“ – įrengiama, rekonstruojama ar remontuojama atskiro kvartalo privažiuojamųjų kelių prie įstaigų, daugiabučių gyvenamųjų namų ir (ar) jų kiemų infrastruktūra: įvažiavimai, automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimų aikštelės, apšvietimo tinklai, želdynai, šaligatviai ir kt. (vaikų žaidimų aikštelių senamiesčio parke ir kitose viešosiose erdvėse projektavimas ir statyba).

07-01-01-06 priemonė „Mažeikių rajono apšvietimo tinklų nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis ir paprastasis remontas“ – apšvietimo tinklų įrengimas (atnaujinimas) Mažeikių mieste ir rajone. Siekiant taupesnio Mažeikių miesto ir rajono gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimo tinklų elektros energijos naudojimo, elektros energiją taupančių ir efektyvumą didinančių priemonių pirkimas ir įrengimas (LED šviestuvų pirkimas). Objektų prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ apmokėjimas.

07-01-01-07 priemonė „Mažeikių rajono eismo saugumo priemonių įrengimas ir eksploatavimas“ – atliekamas kelių ir gatvių kelio ženklų ir eismo saugumą gerinančių priemonių įrengimas ir priežiūra bei važiuojamosios dalies horizontalusis ženklinimas. Kompensavimas už eismo įvykius dėl netvarkingos infrastruktūros.

07-01-01-08 priemonė „Mažeikių rajono kelių ir gatvių  paprastasis remontas ir priežiūra“– Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių objektų paprastojo remonto darbai vykdomi pagal rangos sutartis ir (ar) Prioritetinių eilių sąrašą. Atliekama nuolatinė Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių objektų priežiūra.

07-01-01-09 priemonė „Mažeikių rajono apšvietimo tinklų eksploatavimas“ – pagal sutartis vykdoma nuolatinė Mažeikių miesto ir rajono apšvietimo tinklų eksploatacija: įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai ir bandymai.

07-01-01-10 priemonė „Mažeikių miesto gatvių apšvietimas (el. energija)“ – apmokama už elektros energiją, sunaudotą gatvėms ir pėsčiųjų takams apšviesti, šviesoforams, elektromobiliams įkauti stotelėse, apmokama už stotelių administravimą.

07-01-01-11 priemonė „Mažeikių miesto gatvių priežiūra žiemos sezono metu“ – žiemos sezono metu valomos nuo sniego ir barstomos sniegą bei ledą tirpinančiomis medžiagomis Mažeikių miesto gatvės ir visuomeninės paskirties automobilių stovėjimo aikštelės.

07-01-01-12 priemonė „Mažeikių rajono seniūnijų kelių ir gatvių priežiūra žiemos sezono metu“ – žiemos sezono metu valomi nuo sniego ir barstomi sniegą bei ledą tirpinančiomis medžiagomis Mažeikių rajono kaimiškųjų seniūnijų keliai ir gatvės.

07-01-02 uždavinys „Plėtoti vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus“ – vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-14, bus įgyvendinami jo sprendiniai, sutvarkoma lietaus nuotekų infrastruktūra.

07-01-02-01 priemonė „Mažeikių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir eksploatavimas“ – siekiama išspręsti apsemiamų miesto teritorijų problemas. Šioje eilutėje įtrauktas ir apmokėjimas už paviršines nuotekas nuo Savivaldybės administracijos valdomų teritorijų.

07-01-02-03 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ – vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu Savivaldybės institucijos, vykdydamos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, planuoja ir įgyvendina vandentvarkos infrastruktūros plėtrą savo teritorijoje gyventojams, dėl geriamojo vandens išteklių trūkumo, aplinkosaugos reikalavimų, ekonominių ar kitų priežasčių negalintiems individualiai išgauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens ir individualiai tvarkyti nuotekų.

07-01-03 uždavinys „Prižiūrėti, plėsti ir modernizuoti rajono viešąsias erdves ir infrastruktūrą“ – planuojama rajono viešosiose teritorijose nuolat užtikrinti švarą ir tvarką, vykdyti kapinių, želdinių priežiūrą, mažinti bešeimininkių, bepriežiūrių gyvūnų, augintinių skaičių.

07-01-03-01 priemonė „Mažeikių miesto viešųjų erdvių tvarkymas, priežiūra“ – einamieji miesto priežiūros darbai: sanitarinis valymas, šventinis papuošimas, miesto parkų ir skverų priežiūra, želdynų plėtra, miesto infrastruktūros statinių priežiūra ir remontas.

07-01-03-02 priemonė „Beglobių gyvūnų laikinoji globa, populiacijos mažinimas“ – organizuojama bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinoji globa, bešeimininkių gyvūnų, augintinių skaičiaus mažinimo veikla savivaldybės teritorijoje. Priemonės lėšomis finansuojamos gyvūnų globos organizacijų rengiamos bešeimininkių kačių kastravimo programos.

07-01-03-06 priemonė „Sodų bendrijų infrastruktūros gerinimas“ – iš dalies padengiamos sodų bendrijų bendrojo naudojimo objektų (kelių, elektros ir kitų) techninės dokumentacijos rengimo, statybos ir remonto, priežiūros išlaidos.

07-01-03-07 priemonė „Gyventojų iniciatyvų įgyvendinimas“ – priemone siekiama padengti gyventojų grupių inicijuotas bendrojo naudojimo objektų (kelių, elektros ir kitų) techninės dokumentacijos rengimo, statybos ir remonto, priežiūros išlaidas.

07-01-04 uždavinys „Gerinti atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą“ – pagerinti antrinių žaliavų surinkimą rajone bei sumažinti atliekų, patenkančių į sąvartyną, kiekį, įrengti trūkstamas antrinių žaliavų aikšteles, miesto centre rekonstruoti vaizdą niokojančias konteinerines aikšteles.

07-01-04-02 priemonė „Atliekų tvarkymo reikalavimų ir užduočių vykdymas“ – priemonė skirta visų rajono gyventojų atliekų tvarkymui finansuoti bei UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ paslaugoms apmokėti.

07-01-04-05 priemonė „Atliekų tvarkymo lengvatos“ – lengvatų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą suteikimas vienišiems pensininkams, socialiai remtiniems ir neįgaliems asmenims.

07-01-05 uždavinys „Užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą“ –vykdoma viešosios infrastruktūros plėtra ir viešųjų paslaugų teikimas. Užtikrinamos būtinos keleivinio kelių transporto paslaugos visuomenei, gyventojams sudaroma galimybė judėti savivaldybės teritorijoje vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais.

07-01-05-02 priemonė „Keleivių vežimo organizavimas“ – būtinos keleivinio kelių transporto paslaugos visuomenei teikiamos nors ir komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Vežėjų patirti nuostoliai, susidarę dėl visuomenei teikiamų būtinų keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugų, yra kompensuojami.

Grafikas. Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programa ir jos uždaviniai

07 Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programa

2024–2026 metams programa

(Įrašomas programos kodas ir pavadinimas)

07-01-01 uždavinys

Plėsti rajono gatvių ir kelių tinklą, užtikrinti kokybišką jų būklę bei eismo  saugumą

07-01-02 uždavinys

Plėtoti vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus

07-01-03 uždavinys

Prižiūrėti, plėsti ir modernizuoti rajono viešąsias erdves ir infrastruktūrą

07-01-04 uždavinys

Gerinti atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą

07-01-05 uždavinys

Užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą

Asignavimai 2025 metais palyginus su 2024 metais planuojami 23,058 proc. didesni, nes lyginama su metų pradžioje patvirtintu biudžetu, o ne su įvykdytu 2024 m. biudžetu (kuris buvo per metus kelis kartus papildytas):

07-01-01-01 priemonėje: pagal Prioritetinių eilių sąrašą už AB „Via Lietuva“ teikiamas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas planuojama didesnė kelių ir gatvių nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas. Planuojamas vakarinio Mažeikių miesto aplinkkelio projektas, Tirkšlių mstl. Saulės g., Mažeikių m. V. Kudirkos g., Žemaitės g., Montuotojų g., Naujoji g. nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.

07-01-01-03 priemonėje: pėsčiųjų ir dviračių takai įrengiami Prioritetinių eilių sąraše ir bendrajame plane numatytuose kelių objektuose. (Sodų kelio ir Žemaitijos g. nuo 54 namo iki Daukšos g. pėsčiųjų ir dviračių takų projektai).

07-01-01-05 priemonėje: planuojama atlikti darbų (išasfaltuoti kiemų ir privažiuojamųjų kelių) ne mažiau nei pagal faktines 2024 metų išlaidas. 2024 m. panaudota 1,5 mln. Eur.

07-01-01-06 priemonėje: planuojamas atlikti Pramonės g., Gamyklos g. nuo Ventos g. iki Algirdo g., Gabijos tako, pėsčiųjų tako nuo Pavenčių g. 6 K5 iki Sodų kelio, Raselės g. nuo Sedos g. iki Raselės 7-osios g., Žemaitijos g. nuo Sedos g. iki M. Daukšos g., tako nuo ETG iki Žemuogių    gatvės apšvietimo projektavimas ir įrengimas.

07-01-01-07 priemonėje: kelio ženklų ir šviesoforų remontas ir priežiūra: planuojama pagal 2024 m. faktines išlaidas.

07-01-01-09 priemonėje: Mažeikių rajono apšvietimo tinklų eksploatacija (veikiančių elektros įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, paleidimas ir derinimas, matavimai, bandymai, remontas): planuojama atlikti darbų pagal 2024 m. faktines išlaidas.

07-01-01-10 priemonėje: Mažeikių miesto gatvių ir pėsčiųjų takų apšvietimas, šviesoforai, elektromobilių įkrovimo stotelės (el. energija).

07-01-02-01 priemonėje: planuojama pagal 2024 m. faktines išlaidas.

07-01-05-02 priemonėje: pagal vykdomų sutarčių su UAB „Mažeikių autobusų parkas“ faktines išlaidas 2024 m. bei įvertinus infliaciją ir sutarties indeksavimą.

Programos vykdymo laikas 2025–2027 m.

Programos vykdytojai: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius, Socialinės paramos skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, Mažeikių seniūnija, Laižuvos seniūnija, Mažeikių apylinkės seniūnija, Reivyčių seniūnija, Sedos seniūnija, Šerkšnėnų seniūnija, Tirkšlių seniūnija, Viekšnių seniūnija, Židikų seniūnija.

Programos asignavimų valdytojai: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Mažeikių seniūnija, Laižuvos seniūnija, Mažeikių apylinkės seniūnija, Reivyčių seniūnija, Sedos seniūnija, Šerkšnėnų seniūnija, Tirkšlių seniūnija, Viekšnių seniūnija, Židikų seniūnija.

Programos koordinatorius Stasys Brazas, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas tel. (0 443) 98 261, el. p. stasys.brazas@mazeikiai.lt, pakaitinis narys Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaida Kosienė tel. (0 443) 98 245 el. p. vaida.kosiene@mazeikiai.lt.

Lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |
|  | 07-01 tikslas. Prižiūrėti ir plėsti rajono viešąsias erdves ir infrastruktūrą, teikti kokybiškas ir visiems prieinamas viešąsias paslaugas |  |  |  | SPP P-3.1.2-1 SPP P-3.4.1-1 SPP P-3.4.2-1 |
|  | 07-01-01 uždavinys. Plėsti rajono gatvių ir kelių tinklą, užtikrinti kokybišką jų būklę bei eismo saugumą |  |  |  |  |
| E-07-01-01-01 | Mažeikių rajono savivaldybės kelių su patobulinta danga ilgio dalis nuo visų kelių ilgio, proc. | 32,3 | 32,8 | 32,9 | SPP P-3.4.1-1 |
|  | 07-01-01-01 priemonė: Mažeikių rajono kelių ir gatvių nauja statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas |  |  |  |  |
| R-07-01-01-01-01 | Suremontuotų, rekonstruotų ar naujai pastatytų kelių ir gatvių, vnt. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 07-01-01-03 priemonė: Mažeikių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis ir paprastasis remontas |  |  |  |  |
| R-07-01-01-03-01 | Mažeikių rajono savivaldybės dviračių takų ilgio pasikeitimas, proc. | 16,36 | 19,09 | 19,09 | SPP P-3.4.2-1 |
|  | 07-01-01-05 priemonė: Mažeikių rajono privažiuojamųjų kelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir įstaigų, jų kiemų, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis ir paprastasis remontas, priežiūra |  |  |  |  |
| R-07-01-01-05-01 | Sutvarkytų kiemų, vnt. | 8 | 8 | 8 |  |
|  | 07-01-01-06 priemonė: Mažeikių rajono apšvietimo tinklų nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis ir paprastasis remontas |  |  |  |  |
| R-07-01-01-06-01 | Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje įrengtų energiją taupančių šviestuvų dalis nuo bendro šviestuvų skaičiaus, proc. | 14,0 | 15,9 | 18,0 | SPP P-3.1.2-1 |
|  | 07-01-01-07 priemonė: Mažeikių rajono eismo saugumo priemonių įrengimas ir eksploatavimas |  |  |  |  |
| R-07-01-01-07-01 | Įrengta ar pakeista eismo saugumo priemonių, vnt. | 60 | 60 | 62 |  |
|  | 07-01-01-08 priemonė: Mažeikių rajono kelių ir gatvių paprastasis remontas ir priežiūra |  |  |  |  |
| R-07-01-01-08-01 | Suremontuota kelių ir gatvių, vnt. | 9 | 10 | 10 |  |
|  | 07-01-01-09 priemonė: Mažeikių rajono apšvietimo tinklų eksploatavimas |  |  |  |  |
| R-07-01-01-09-01 | Eksploatuojamų šviestuvų skaičius, vnt. | 2750 | 2770 | 2785 |  |
|  | 07-01-01-10 priemonė: Mažeikių miesto gatvių apšvietimas (el. energija) |  |  |  |  |
| R-07-01-01-10-01 | Suvartota el. energijos, MWh | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
|  | 07-01-01-11 priemonė: Mažeikių miesto gatvių priežiūra žiemos sezono metu |  |  |  |  |
| R-07-01-01-11-01 | Prižiūrėta pagrindinių miesto gatvių, tūkst. kv. m | 378,2 | 378,2 | 378,2 |  |
|  | 07-01-01-12 priemonė: Mažeikių rajono seniūnijų kelių ir gatvių priežiūra žiemos sezono metu |  |  |  |  |
| R-07-01-01-12-01 | Valomų kelių ir gatvių plotas, tūkst. kv. m | 5025,6 | 5025,6 | 5025,6 |  |
|  | 07-01-02 uždavinys. Plėtoti vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus |  |  |  |  |
| E-07-01-02-01 | Prijungtų prie centralizuotų tinklų abonentų, vnt. | 60 | 61 | 61 |  |
|  | 07-01-02-01 priemonė: Mažeikių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir eksploatavimas |  |  |  |  |
| R-07-01-02-01-01 | Vykdoma sutarčių, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 07-01-02-03 priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra |  |  |  |  |
| R-07-01-02-03-01 | Renovuota ar įrengta objektų, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 07-01-03 uždavinys. Prižiūrėti, plėsti ir modernizuoti rajono viešąsias erdves ir infrastruktūrą |  |  |  |  |
| E-07-01-03-01 | Viešųjų erdvių priežiūrai panaudota lėšų, tūkst. Eur | 620 | 620 | 620 |  |
|  | 07-01-03-01 priemonė: Mažeikių miesto viešųjų erdvių tvarkymas, priežiūra |  |  |  |  |
| R-07-01-03-01-01 | Vykdoma sutarčių, vnt. | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 07-01-03-02 priemonė: Beglobių gyvūnų laikinoji globa, populiacijos mažinimas |  |  |  |  |
| R-07-01-03-02-01 | Vykdoma sutarčių, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 07-01-03-06 priemonė: Sodų bendrijų infrastruktūros gerinimas |  |  |  |  |
| R-07-01-03-06-01 | Pagerinta sodų bendrijų infrastruktūra, vnt. | 15 | 15 | 15 |  |
|  | 07-01-03-07 priemonė: Gyventojų iniciatyvų įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-07-01-03-07-01 | Įgyvendinti projektai, vnt. | 3 | 3 | 4 |  |
|  | 07-01-04 uždavinys. Gerinti atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą |  |  |  |  |
| E-07-01-04-01 | Mišrių atliekų kiekis vienam gyventojui, kg/gyv. | 215 | 215 | 214 |  |
|  | 07-01-04-02 priemonė: Atliekų tvarkymo reikalavimų ir užduočių vykdymas |  |  |  |  |
| R-07-01-04-02-01 | Komunalinių atliekų kiekis vienam gyventojui, kg/gyv. | 365 | 365 | 364 | SPP R-3.2-2 |
|  | 07-01-04-05 priemonė: Atliekų tvarkymo lengvatos |  |  |  |  |
| R-07-01-04-05-01 | Suteikta lengvatų, vnt. | 1950 | 1950 | 1950 |  |
|  | 07-01-05 uždavinys. Užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą |  |  |  |  |
| E-07-01-05-01 | Savarankiškosios savivaldybės funkcijos vykdymas, proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 07-01-05-02 priemonė: Keleivių vežimo organizavimas |  |  |  |  |
| R-07-01-05-02-01 | Vykdytų sutarčių skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |  |

PRIEDAS. Lentelė. 2025–2027 metų Mažeikių rajono savivaldybės infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programos tikslai, uždaviniai, priemonės, finansavimo šaltiniai, asignavimai ir kitos lėšos.

____________________

3.